台安委〔2019〕2号

关于印发《台州市加强公交车行驶安全和

桥梁防护工作的实施方案》的通知

各县（市、区）人民政府，市级有关单位：

现将《台州市加强公交车行驶安全和桥梁防护工作的实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

台州市安全生产委员会

2019年1月29日

台州市加强公交车行驶安全和

桥梁防护工作的实施方案

为认真贯彻落实《浙江省安委会关于加强公交车行驶安全和桥梁防护工作实施方案的通知》（浙安委〔2018〕19号），进一步加强我市公交车行驶安全和桥梁防护工作，特制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想。采取有力措施，压实公交车行驶安全和桥梁防护工作责任，从本质上源头上强化风险防控、隐患治理，有效防范和坚决遏制重特大事故，深刻吸取重庆万州“10·28”公交车坠江事件教训，进一步加强公交车行驶安全和桥梁防护工作，不断满足人民群众安全出行的需要。

二、主要目标

到2020年底，在役公交车驾驶区域安全防护隔离设施健全完善，重点线路公交车配备乘务管理人员（安全员），驾驶员应对突发情况技能素质过硬，公交线路设置合理，公交车安全运行水平进一步提升；在役城市、公路桥梁防护设施规范，限速、监控等综合交通管控措施有力，桥梁安全防护能力进一步提高；水上、公路应急处置预案制定科学，勘测搜寻、潜水打捞等多领域专家和救援人员数据库齐全，社会救援组织管理规范，区域风险分析、应急处置演练定期开展，统一指挥、快速响应、有序参与的应急救援体系建设进一步强化。全市道路交通领域安全生产水平得到本质提升。

三、组织方式

（一）在市政府的统一领导下，各有关单位各司其职，通力合作，共同做好全市公交车行驶安全和桥梁防护工作，市安委办负责统筹协调、监督管理工作，市交通运输局、市公安局、市综合行政执法局、市应急管理局等相关部门根据职责分工负责指导、督促推动等工作。形成“政府统一领导、各部门协调联动、有关单位全面负责、全社会共同参与”的工作格局。

（二）各县（市、区）政府负责组织实施本地区公交车行驶安全和桥梁防护工作，各县（市、区）政府相关部门根据职责分工负责落实、推进工作。运营企业是城市公共汽车客运安全生产的责任主体，落实公交车行驶安全主体责任。

（三）市安委办将各地、各部门工作开展情况纳入安全生产目标管理责任制考核和重点工作督查检查内容，适时组织督查考核。

四、任务及步骤

（一）统筹部署阶段（2019年1月底—2019年2月底）

1.组织本地区交通运输、公安等部门，对在役公交车驾驶区域安全防护隔离设施现状进行全面摸底，建立基础台帐；结合出台的国家安装标准，邀请生产厂家等方式，各县（市、区）相关部门以及运营企业制定改造方案，明确安装时间节点和保障措施。（各县市区政府负责，市交通运输局、市公安局指导）

2、对在役城市、公路桥梁防护设施情况，按照全面覆盖、突出重点的原则进行全面排查，摸清底数和现状。建立完善公交车沿线桥梁信息，及时更新桥梁档案资料和基础信息，做到“一桥一档”，实现公交车沿线桥梁信息数据的动态更新和管理，市级相关部门要建立基础台帐。（市交通运输局、市综合行政执法局、各县市区政府按职责分工负责）

城市桥梁要重点排查防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、分隔设施等安全设施，按照《城市道路交通设施设计规范》、《城市桥梁设计规范》等标准，查找安全隐患和管理漏洞，科学评估桥梁安全等级，对不符合现行规范标准要求的，要建立基础数据台账，各县（市、区）政府要制定切实可行的整治方案，提高城市桥梁安全防护能力。（各县市区政府负责，市综合行政执法局指导）。

公路桥梁要以跨越公路、铁路、饮用水源一级保护区、通航河流、通航客运班线、旅游公路等路线上的公路桥梁，以及发生过车辆坠桥事故的桥梁为重点，对照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015)、部、省《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)》、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81—2017)等相关标准规范、技术指南，全面排查公路桥梁防护设施设置情况，对不符合现行规范要求的，各县（市、区）相关部门建立基础数据台账。（各县市区政府负责，市交通运输局指导）

3、督促本地区公交营运企业，对所属公交车安全技术防范措施进行全面大检查，制定驾驶区域安全防护隔离设施、智能视频监控、一键报警、一键碎玻璃等技术防范设施安装、升级方案。（各县市区政府负责，市交通运输局、市公安局指导）

4、根据摸排情况，认真研究本地区公交车行驶安全和桥梁防护工作形势，深入分析问题短板，结合本实施方案要求，周密制定本地区加强公交车行驶安全和桥梁防护工作整体推进方案。（市交通运输局、市综合行政执法局、市公安局、各县市区政府按职责分工负责）

（二）全面推进阶段（2019年3月初—2020年9月底）

1. 按照交通运输部明确的公交车驾驶区域安全防护隔离设施安装要求，既能保障驾驶员在行车过程中不受侵扰，又能满足驾驶员突遇身体不适等紧急情况的救助需求，确定防护隔离设施的技术指标。指导公交运营企业分步骤、分批次改造安装公交车驾驶区域防护隔离设施。按照规定的时间节点、技术要求和保障措施，落实相关安装标准和指标要求。对新购置的公交车（含更新和新租赁），必须具有驾驶区域安全防护隔离设施。（各县市区政府负责，市交通运输局、市公安局指导，2019年12月底前完成）

2.开展在役城市、公路桥梁防护设施安全风险评估和隐患整治工作，对不符合标准要求、存在安全隐患的城市、公路桥梁安全防护设施，依据整治方案进行彻底整改，实现问题隐患清零。（各县市区政府负责，市综合行政执法局、市交通运输局指导）

对不符合现行标准规范的公路桥梁安全防护设施，要综合考虑桥梁结构安全、运行状况、改造条件等因素进行综合评估（2019年5月底完成），科学制定防护设施改造方案，统筹结合高速公路改扩建、路网规划调整、国省干线公路改造、美丽公路建设、四好农村路建设、大中修工程、危桥改造工程、公路安防工程等逐步有序完善。（市交通运输局、各县市区政府按职责分工负责）

3.强化落实综合性交通管控措施，对客观上无法改造或改造难度大的桥梁，且跨越大型饮用水水源一级保护区和高速铁路的桥梁、特大悬索桥及斜拉桥等缆索承重的桥梁，科学调整公交线路或采取公交车限速等交通管控措施，同时完善各相关部门联合管理措施，加强对桥梁上车辆运行情况、驾驶行为的监控，确保车辆通行安全。（各县市区政府负责，市交通运输局、市综合行政执法局、市建设局、市公安局指导）

4.督促本地区公交运输企业在公交车内设立安全警戒线，喷涂张贴统一警示标语，升级完善智能视频监控、一键报警、一键碎玻璃等技术防范措施；在实现公交车视频监控基本全覆盖的基础上，逐步推广运用大数据分析、人脸卡口、智能安检等智能技术。鼓励企业应用智能视频监控报警技术，主动提醒驾驶员安全驾驶、文明服务。发挥保险或保险经纪机构、第三方安全监测机构、社会化平台企业等各方参与运输安全风险评估与智能视频监控报警技术应用，实现保险机构补贴、油补退坡资金奖励、企业部分自筹的方式解决推广经费问题。（各县市区政府负责，市交通运输局、市公安局指导）

5. 根据交通运输部门和国家有关配套政策措施，开展调研摸底，出台配套政策，加大资金投入，按照“政府购买服务，先重点后一般”的要求，指导督促公交运营企业在临水临崖、跨江跨河、跨高速公路、跨高速铁路以及经过人员密集区的重点线路公交车上配备乘务管理人员（安全员），跟车服务、维护秩序、加强防范。暂未配备乘务管理人员（安全员）的，要督促公交运营企业组织人员落实相关安防职责。指导、督促公交运输企业加强乘务管理人员（安全员）教育培训，开展应急演练。（各县市区政府负责，市交通运输局、市公安局指导，2019年12月底前完成）

6.指导公交运营企业按照交通运输部《城市公共汽车和电车客运管理规定》要求，严格按照标准使用（聘用）驾驶。加强对乘务管理人员（安全员）安全管理，做好操作规程、服务规范、安全防范和应急处置等基本知识与技能的岗前培训和考核，强化对公交车驾驶员安全知识技能和应急处置能力培训考核，没有通过培训考核的人员不得上岗。（市交通运输局、市公安局、各县市区政府按职责分工负责）

7.指导公交运营企业按照交通运输部《城市公共汽电车应急处置基本操作规程》（JT/T 999）要求，完善应急处置规范，明确紧急情况时必须立即靠边停车、及时报警等操作流程。加强对公交运输企业的监督检查，督促公交运输企业加强内部管理和驾驶员身心健康管理，健全驾驶员日常教育培训制度，以应对处置乘客干扰行车为重点，开展心理和行为干预培训演练，规范驾驶员安全驾驶行为，切实提高驾驶员安全应对处置突发情况的技能素质。（市交通运输局、市公安局、各县市区政府按职责分工负责）

8. 加大违法惩处力度，对干扰公交车正常行驶的行为，依法从重从快处罚。认真落实最高人民法院、最高人民检察院出台的指导文件或者发布典型案例等，严厉打击影响公交车驾驶员安全驾驶的违法犯罪行为。对采取袭击殴打等极端暴力方式干扰驾驶员安全驾驶并构成犯罪的，要依法移送司法机关追究刑事责任。（市公安局、各县市区政府按职责分工负责）

9.制定完善相关警情处置规范，从严查处非法携带枪爆危险物品、管制刀具等进入公交车施暴的行为。在发生危害公交车安全案件时要快速依法果断处置，实现“秒级响应”，有效防止恐怖袭击、个人极端暴力犯罪和重大涉稳事件的发生。坚决严惩各类扰乱公共交通秩序、危害公共安全的违法行为，对尚未达到刑事立案标准的，依法采取行政拘留等治安管理处罚手段。（市公安局，各县市区政府按职责分工负责）

10.完善公路应急救援体系。按照“条块结合，分级管理，属地为主”的原则，加快公路突发事件应急救援体系建设，提升公路应急救援能力。制定完善公路突发事件应急处置工作方案，规范处置流程，明确职责分工。建立健全省、市、县三级互联互通的公路应急指挥平台，实现全路网运行监测和应急远程指挥。加快布局完善公路应急保障基地，提升和发展公路专业应急队伍和装备保障能力，为公路突发事件救援和安全生产事故处置提供坚实的基础。（市交通运输局、各县市区政府按职责分工负责）

11.完善水上应急救援体系。制定完善重特大水上事件应急处置工作方案，细化应急处置程序，明确各部门职责分工，健全多部门联动工作机制。加强区域风险分析，预置救援力量，完善相应的应急技术和装备储备，建立勘测搜寻、潜水打捞等领域专家和救援人员数据库，健全预案体系，搞好应急演练，实现协同安全高效处置。（台州海事局、市港航口岸与渔业管理局、各县市区政府按职责分工负责）

12.规范社会救援组织管理。组织开展社会应急救援力量调查，研究制定参与救援方式。搭建管理服务平台，健全培训演练、能力测评、信息发布、分级调用等工作机制，完善通行保障、奖励补贴、社会荣誉等政策措施，构建统一指挥、快速响应、有序参与的工作格局。（市应急管理局、市民政局等按职责分工负责）

13.加强法治宣传教育。按照“谁执法谁普法、谁主管谁普法、谁服务谁普法”的原则，建立健全普法责任清单制度，将《刑法》《治安管理处罚法》中关于危害公共安全相关条款的宣传列入全市2019年普法依法治理工作重点。认真落实《关于加强新闻媒体和互联网公益普法宣传实施办法》，通过各级新闻媒体和互联网传播平台，有计划地曝光一批侵扰公交车驾驶员安全驾驶处罚典型案件，采取以案说法、以案普法等多种形式强化警示效果。开展“交通与法同行”主题宣传活动，引导社会公众自觉增强安全意识和规则意识。督促公交运输企业通过在公交车内车载媒体播放视频、语音播报以及张贴标语等方式进行警示告诫，提醒乘客遵守规则、文明乘车，善待公交司乘人员。联合见义勇为基金会、爱心基金、公交协会等公益组织，大力表彰见义勇为行为。（市委宣传部、市公安局、市司法局、市交通运输局、市应急管理局、各县市区政府等按职责分工负责）

（三）巩固提升阶段（2020年10月初—2020年12月底）

1.按照国家相关标准，对照方案要求，严密组织在役公交车驾驶区域安全防护隔离设施改造和在役城市、公路桥梁防护设施安全隐患整治工作验收检查。（市交通运输局、市公安局、市综合行政执法局、市应急管理局、各县市区政府按职责分工负责）

2.组织总结分析。各地各部门根据相关工作开展情况，认真总结好的经验和做法，形成长效机制；深入分析存在的热点难点问题和薄弱环节, 研究解决办法，全面提升公交车行驶安全水平和桥梁防护能力。（市交通运输局、市公安局、市综合行政执法局、各县市区政府按职责分工负责）

五、工作要求

（一）提高思想认识，强化组织领导。公共交通安全工作事关人民群众生命财产安全，事关社会和谐稳定，加强公交车行驶安全和桥梁防护工作，是保障人民群众安全出行的重要举措。各县（市、区）、各有关部门要提升政治站位，坚持以人民为中心，牢固树立“安全第一、生命至上”的思想，切实加强领导，科学统筹谋划，严格督促指导，认真落实推动，把公交车行驶安全和桥梁防护工作作为当前安全生产工作的重中之重抓紧抓好。

（二）周密部署安排，统筹协调推进。要按照职责分工要求，立足全局，加强协作，密切配合，根据确定的工作内容和时间节点，主动作为，及早完成分工任务，确保各项工作任务按要求全面完成。对由各县（市、区）政府负责的事项，市有关部门要积极沟通联系，加强督促指导，形成工作合力；涉及多部门参与的工作，牵头单位要发挥主导作用，协办部门要积极配合，各县（市、区）安委会要强化组织协调。坚决做到“三个不放过”，即责任不落实的不放过、问题不解决的不放过、整改不到位的不放过，向全市上人民交出一份高质量的整改答卷。

（三）严格问责机制，务求工作实效。市安委会将把此项工作纳入各县（市、区）政府和市级有关部门年度安全生产目标管理责任制考核，作为重要内容实行过程考核与结果考核，同时加大督导检查与责任落实力度，保证各项工作有序推进和各项任务如期完成。对工作组织不力、工作不落实、措施不到位、成效不明显的，将向全市公开通报；对发生事故的，要按照“四不放过”原则严肃追究责任，发生一起，查处一起，倒逼责任和措施落实到位，保障全市道路交通安全生产水平得到本质提升。

抄送：省安委办。

台州市安全生产委员会办公室 2019年1月29日印发