台州市应急管理局文件

台应急〔2022〕11号

# 台州市应急管理局关于印发

# 台州市工矿和危化品领域安全生产“四化”

# 建设实施方案的通知

各县（市、区）、台州湾新区应急管理局：

为认真贯彻落实市政府关于重点领域安全生产“四化”建设工作部署，切实消除人的不安全行为和物的不安全状态，台州市应急管理局制定了《台州市工矿和危化品领域安全生产“四化”建设实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

台州市应急管理局

2022年3月16日

# 台州市工矿和危化品领域安全生产“四化”

# 建设实施方案

根据《台州市人民政府办公室关于印发台州市重点领域安全生产“四化”建设实施方案的通知》（台政办发〔2022〕6号），结合全市工矿和危化品安全生产工作实际，以安全生产网格化、标准化、集成化、数字化为抓手，切实提高工矿和危化品领域企业本质安全水平，坚决防范遏制各类生产安全事故的发生，特制定本实施方案。

一、总体要求和工作目标

（一）总体要求。深入贯彻落实习近平总书记关于“从根本上消除事故隐患”的重要指示精神，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持人民至上、生命至上，聚焦工矿和危化品重点企业（风险等级D级企业，三场所三企业，危化品生产、使用许可企业，重大危险源企业，下同），辐射一般企业，全面建立安全生产“四化”管理体系，切实消除人的不安全行为和物的不安全状态，确保全市工矿和危化品领域安全生产形势持续稳定向好，为平安护航党的二十大、十九届亚运会提供坚实安全保障。

（二）工作目标。一是100%设立“市、县、乡、村、企”五级网格。二是市县镇三级安全监管部门100%按照检查标准手册推进隐患排查治理；三是村（社区）网格员100%按要求开展隐患排查上报；四是工矿和危化品领域生产经营单位100%按要求开展安全生产风险普查和隐患自查自改；五是数据100%汇集到“工业企业安全在线”隐患排查治理系统；六是全市工矿和危化品领域生产安全事故起数和死亡人数与前三年平均数相比下降20%以上；不发生较大以上和具有较大社会负面影响的生产安全事故。

二、工作措施

（一）以标准化排查为手段，推进风险隐患大起底。一是开展标准化隐患排查。按照市工矿和危化品安全专业委员会编制的《台州市工矿和危化品领域安全生产检查标准手册》检查事项、检查内容和方式要求，通过省厅的“工业企业安全在线”系统开展安全生产隐患排查。各地可以结合当地产业行业实际，细化完善检查内容。二是建立大排查工作机制。按照“企业自查、网格助查、基层检查、县级暗查、市级督查”的要求，常态化开展各行业领域立体化、全覆盖、滚动式隐患排查。企业每月至少开展一次隐患自查自改；村（社区）网格员每月开展一轮网格覆盖企业走访协查；乡镇（街道）每周开展一轮安全检查；县级每半个月开展一轮暗访暗查，市级每月开展一轮服务督查，全面起底企业各类安全风险，建立各级隐患清单，并按管辖要求由各级负责人签字背书。三是实行挂牌整顿提升。对隐患突出、事故多发的行业、区域和工作开展不力地区实施挂牌整治提升，限期整改突出问题，并将问题隐患纳入“重大安全生产问题清单”。特别针对各地安全生产事故教训及季节性、行业性突出风险隐患开展专项行动，确保将风险隐患消除在萌芽状态。

（二）以网格化管理为基础，推进安全责任大落实。一是科学设立网格。按照“属地管理与分级监管相结合、以属地管理为主”的原则，设立“市、县、乡、村、企”企业管理五级网格，划分好“责任田”（附件1），乡镇（街道）实行规上企业、重点设施场所领导包干制，对于规下企业实行滚动排查、滚动治理，并明确辖区内所有工矿和危化品企业各层级的网格责任人（附件2）。二是明确工作流程。各地要结合当地实际，编制网格监管示意图，按照定岗定人定责的要求，细化明确县市区业务主管部门、乡镇（街道）、村居（社区）、各类生产经营单位网格职责，规范各级网格长、业务指导员、网格指导员、专职网格员工作要求和流程，明确检查对象和频次，确保检查无盲区，做到情况清、底数明。三是强化责任落实。行业主管部门要加强对乡镇（街道）网格责任人的业务指导，乡镇（街道）要健全落实对网格长、网格指导员、专职网格员绩效考核，指导督促企业按照风险普查和风险管控体系建设要求，落实最小单元网格职责，落实企业主体责任。四是落实隐患大清零。对常态化排查中发现的一般问题隐患要立行立改，重大问题隐患要挂牌督改，并同时作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定。按照“严执法、零容忍、强震慑”的要求，加大对隐患逾期整改、整改不到位行为的执法打击力度，确保实现重大隐患彻底清零、一般隐患动态清零。

（三）以集成化指挥为统领，推进安全管理大提效。一是强化上下集成。统筹市、县、乡三级安全生产监管执法力量，实行分级分类执法监管。紧紧围绕重点领域、重点行业、重点企业，制定落实市、县两级执法监管清单，市级部门每月一次、县（市、区）每月两次开展“双随机”抽查检查，年底前实现监管清单对象执法全覆盖。针对安全生产重大复杂问题，及时向上级部门报告，实行提级执法监管。二是强化左右集成。积极发挥工矿和危化品专委会牵头抓总的作用，建立健全月例会、季研判、年总结工作制度，强化风险研判，聚焦突出问题研究落实防范措施，积极开展季抽查、季通报，确保管控到位。三是强化前后集成。强化风险普查靶向作用和事故调查导向作用，打通堵点、贯穿全链，构建风险管控全链条“串联”管控体系。健全风险普查每季度“常普常新”工作机制，依据企业“红橙黄蓝”四色风险图，科学研判风险变化趋势，不断提升企业风险防控能力。强化事故调查，坚持“凡是安全生产事故必查原因，凡是责任事故必追责任”和事故调查“四不放过”原则，切实抓好事故调查处理工作。

（四）以数字化赋能，推进安全管理大升级。一是建设安全生产风险防控平台。通过省厅“工业企业安全在线”系统中风险普查和隐患排查治理等数据回流，迭代升级一体全链隐患排查治理系统，建设安全生产风险防控平台。通过浙政钉、浙里办两个端口推广使用，将各层级网格员隐患排查治理数据全部录入平台，强化与“基层治理四平台”对接，实现统一平台、统一标准、统一治理。二是强化安全生产分析预警。依据平台智能化分析，画出“红橙黄蓝”风险地区图，及时发布工作提示与预警信息，指导各地找准方向，整治提升；依据隐患发现整改情况及隐患来源、类型、行业、后果等数据，以可量化、可评价指标进行大数据分析，全面分析问题产生的原因，研究隐患产生的规律，进行专项“靶向”治理。三是开展系统指数晾晒。结合全市“除险保安”指数晾晒工作要求，以事故防控、工作落实、隐患管理等相关要素为基础，建立“除险保安 百镇争先”工作评价指数，每季度对全市所有乡镇（街道）和开发区（功能区）实行指数晾晒，对工作落后的，实行“开小灶”整顿提升，推动安全风险防控责任落实。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（3月20日前）。各地要按照本实施方案要求，在3月20日前制定具体的实施办法，组织召开动员部署会，明确网格职责、细化工作措施，层层落实责任。严格按照安全生产检查标准手册检查内容，开展工矿和危化品领域安全隐患风险大排查、大整治，并将隐患排查治理数据实时录入“工业企业安全在线”，确保企业各类风险隐患“大起底”。

（二）集中攻坚阶段（3月至6月）。各地要按照实施办法认真执行，围绕网格化、标准化、集成化、数字化“四化”建设内容，健全完善隐患排查治理机制，分层分级将安全生产工作责任落实到岗到人，落实到最小工作单元，督促隐患整改责任主体严格落实整改措施和要求，确保企业各类隐患“大清零”。

（三）总结提升阶段（7月至12月）。各地要认真总结经验成果，强化宣传报道，建立形成长效管理机制，确保安全管理“大提升”。并于12月10日前将总结报告报送市局基础处。

四、工作要求

一是加强组织保障。市局成立以邱泓量局长为组长、徐陈杰副局长和卢佩荣总工程师为副组长，相关业务处室负责人为成员的领导小组，并组建工作专班。各地也要比照成立领导小组和工作专班,将工矿和危化品领域“四化”建设作为“一把手”工程，亲自研究部署，明确专人负责，统筹推进“四化”建设各项工作落细落实落地。

二是强化工作结合。各地要结合目前正在开展的安全生产“除险保安”大排查大整治和危险化学品安全风险集中治理等工作，坚决打好工矿和危化品领域专项整治三年行动的收官战。同时各地要结合当地行业、产业、区域特点，强化数字赋能，将隐患排查治理成熟的领域和区域作为“小切口”先行先试，争创全省“一地创新 全省共享”建设项目。

三是确保取得实效。为确保工作取得实效，市局已将“四化建设”列入年度目标责任考核。各地要按照工作方案倒排工作清单，按照时间节点逐项抓好落实。同时要常抓不懈、久久为功，动态跟踪建设情况，积极探索、推广、固化一批好的经验、做法，补齐工作中的问题、短板、弱项，逐步形成长效机制，纵深推进“四化”建设各项工作落实落地。

附件：1、台州市工矿和危化品领域五级网格划分和职责

2、台州市工矿和危化品领域企业安全隐患排查网格汇总表

# 附件1

# 台州市工矿和危化品领域五级网格划分和职责

| 网格级别 | 网格名称 | 主要职责 | 检查频次 | 执法频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 | 服务督导网格 | 建立以市应急管理局班子成员包县督导抓落实的工作督促机制，由班子成员、业务处室及专家组成的“1+2”服务督导网格，开展日常服务督导工作； | 每月一次 | 按照“双随机一公开”每月开展一次检查 |
| 县 | 业务指导网格 | 建立以县应急管理局班子成员包片、包镇督导抓落实的工作督促机制，开展常态化暗查暗访，指导和协调解决网格内辖区内业务有关问题； | 每月两次 | 按照“双随机一公开”每月开展两次检查 |
| 乡 | 基层治理网格 | 建立以主要领导为总网格长，基层网格指导员和片区网格长组成的基层治理网格，开展日常隐患排查治理和抓好村居（社区）网格员日常巡查反馈问题隐患整改； | 每周一次 | 受委托开展执法检查 |
| 村 | 全科专职网格 | 建立以县级政法委设立的全科专职网格员为主的网格，开展安全生产日常巡查； | 每月一次全覆盖 | / |
| 企 | 企业自主网格 | 建立以企业安全生产管理机构或专兼职安全员为主的网格，落实全员安全生产责任，确保厂区网格监管全覆盖。 | 每月一次全覆盖 | 每月自查一次，并按照“双随机一公开”接受检查 |

附件2

# 台州市工矿和危化品领域企业安全隐患排查网格汇总表

填报单位（盖章）：                      填报人：                  填报时间:

| 企业名称 | 企业地址 | 法人代表 | 联系电话 | 网格业务指导员 | 联系电话 | 乡级联系领导 | 联系电话 | 网格指导员 | 联系电话 | 网格长 | 联系电话 | 网格员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @@@有限公司 | XXX区XXX街道 | 张三 | 13922222221 | 李四 | 13800000000 | 王五 | 13722222222 | 周六 | 13655555500 | 陈七 | 13506666600 | 吴八 | 13306666600 |

注：（1）企业以风险普查系统中的数据为准，如有企业未在系统内，请按照“常普常新”要求在风险普查系统增补企业信息；

（2）企业地址要标明企业所在的乡镇（街道）及村（社区）；

（3）网格业务指导员指县乡两级监管部门人员、网格指导员指驻村干部或乡镇业务人员、网格长指所在村书记或村干部、网格员指县级政法委确定的专职网格员；

（4）请各地在3月20日将上述表格填报完成后报市局基础处。同时要确定专人负责填报，在首次汇总上报后，在指定系统内不定期更新各级网格员和企业信息。

抄送：省应急管理厅、市安委办。

台州市应急管理局办公室 2022年3月16日印发