台州市安全生产委员会文件

台安委〔2022〕2号

# 台州市安全生产委员会关于印发

# 《台州市危险化学品安全风险集中治理

# 工作方案》的通知

各县（市、区）人民政府、台州湾新区管委会，市安委会有关成员单位：

经市政府同意，现将《台州市危险化学品安全风险集中治理工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

台州市安全生产委员会

2022年2月25日

# 台州市危险化学品安全风险集中治理

# 工作方案

为深入贯彻落实国家和省、市关于全面加强危险化学品安全生产工作、危险化学品安全专项整治三年行动等要求，有效防范化解危险化学品领域重大安全风险，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定，根据《浙江省安全生产委员会关于印发<浙江省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》（浙安委〔2022〕6号），结合我市实际，制定本工作方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持问题导向、事故导向、目标导向，强化系统观念、风险意识、防范意识，深入分析研判、紧紧扭住抓牢在落实市委办、市府办《关于全面深化危险化学品安全生产工作的实施意见》和市安委会《台州市安全生产专项整治三年行动实施方案》中发现的突出矛盾、典型事故暴露出的重大风险隐患，全面调动各方力量，通过一年时间集中治理，进一步健全安全责任体系、完善风险防范体系、深化全链条治理体系、夯实安全基础体系和创新建设应用体系，全面化解突出矛盾、有效管控重大风险，从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故，为平安护航党的二十大、高质量发展建设共同富裕先行市提供安全保障。

二、主要内容

针对当前存在安全发展理念不牢、安全生产责任不落实两大类突出问题以及生产储存、交通运输、废弃处置、化工园区等四个环节的重大安全风险，结合全市实际，特提出以下五大方面治理措施：

（一）健全安全责任体系

1.强化专委会统筹协调。完善市、县两级工矿和危险化学品安全专委会工作机制，进一步明确职能部门工作职责，健全督查、考核、协商、联合执法等相关制度，注重运行质量。建立市、县两级危险化学品安全专委会专家组，充分发挥专家在区域产业发展、化工园区整治提升、建设项目论证等过程中的作用，为全市危险化学品安全风险防控提供专业支撑。（市工矿和危险化学品安全专委办牵头，市工矿和危险化学品安全专委会成员单位配合，以下均需各级专委会落实，不再列出）

2.压实政府监管责任。加强本地区危险化学品安全监管，强化各地以及化工园区安全监管职责，落实落细监管执法责任，配齐配强专业监管执法力量，建立完善与区域发展相适应的危险化学品安全监管工作体系。围绕两大类突出问题和四个环节重大安全风险，督促各地各级建立本区域本层级突出问题（重大风险）和整改措施“两张清单”，实现安全风险标准化起底，发挥基层网格化作用，逐项明确安全防范责任单位。按照职责分工，逐条落实《关于全面深化危险化学品安全生产工作的实施意见》和《台州市安全生产专项整治三年行动工作方案》明确的具体任务，确保按时保质完成。（市安委办牵头，各地党委政府负责）

3.落实企业主体责任。严格落实企业主体责任，制定危险化学品企业履行安全生产和消防安全主体责任事项清单，实施企业履职情况记销分制，倒逼企业依法履责。（市应急管理局、市消防救援支队按职责分工负责）推进基于数字化的危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化重大危险源监测预警、每日承诺公示等数字系统的应用，不断提升企业事故防范能力。督促企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求开展风险隐患排查治理。（市应急管理局负责）

（二）完善风险防范体系

4.防范化工园区安全风险。全面贯彻落实工业和信息化部等六部委《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，做好部、省级复核认定准备工作。（市经信局牵头，市生态环境局、市应急管理局配合）以创建“平安化工园区”为载体，推动全市7个化工园区以安全监管、危险源监控、人流物流管控、应急救援、社会化服务等“五个一体化”为重点的安全整治提升，完善化工园区数字化平台，落实化工园区封闭式管理；加快推进临海化工园区扩园和天台苍山化工集聚区建设；完成仙居危险化学品专用停车场建设，加强椒江、临海等危险化学品专用停车场管理，彻底消除危险化学品车辆乱停车现象；未达到一般风险等级的化工园区，严禁新建、扩建危险化学品建设项目。（市安委办牵头）开展化工重点监控点上报评价认定，推动提升重点监控点安全风险防范能力。（市经信局牵头，市生态环境局、市应急管理局配合）临海、仙居等重点化工园区按照化工处置专业消防救援站标准建强综合性消防救援力量。（市消防救援支队负责）

5.防范建设项目安全风险。严把危险化学品建设项目审批关口，严格准入标准，优化危险化学品企业布局。规范行政审批行为，建立危险化学品建设项目安全专家库，落实危险化学品建设项目安全审查细则和中试安全管理规定，源头把控项目安全条件。（市应急管理局负责）加强危险化学品产业转移安全监管，支持设有化工园区的限制发展县域引进本质安全型危险化学品企业。（市应急管理局牵头，市发改委、市经信局配合）

6.防范重大危险源安全风险。完善重大危险源“消地协作”督导检查工作机制，按照应急管理部统一部署，开展重大危险源专项督导检查，全面落实重大危险源安全包保责任制。用好风险监测预警系统，实施“线上监管、线下执法”模式，线上发现违法线索，线下固定证据，提高执法的精准性，实现重大危险源常态化安全管控。（市应急管理局、市消防救援支队按职责分工负责）

7.防范老旧装置安全风险。全面排查危险化学品生产、使用许可企业涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器等设备设施达到设计使用年限，或实际投产运行时间超过20年的老旧装置，要精准评估安全风险，确定风险等级，实施分类整治。（市应急管理局负责）加强老旧装置安全运行监控，建立长周期安全运行的技术保障体系和更新机制。鼓励先进安全科技应用，力争更多企业实现微通道反应器、管式反应器等先进工艺技术工业化应用。（市应急管理局牵头，市经信局、市科技局配合）督促指导企业制定超过20年老旧消防设施改进计划，分步完成老旧消防设施改造。（市消防救援支队负责）

（三）深化全链条治理体系

8.深化生产环节安全治理。开展高危细分领域安全专项治理，对涉硝酸铵、有机硅和硝化、光气化、氟化工艺等企业实施专项整治问题落实情况“回头看”，开展涉苯乙烯、丁二烯和重氮化工艺等企业专项治理，推动建立安全风险防控长效机制。提升高危工艺自动化控制水平，全面完成9人以上（不含本数）重点监管工艺、涉爆和剧毒车间改造减员以及建成9年以上（不含本数）以重点监管工艺为主的危险化学品生产线技术改造，全面完成涉硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等工艺上下游配套装置自动化控制改造，最大程度减少高危区域作业人员。开展化工园区外高危危险化学品企业排查整治，对涉及危险化工工艺、硝酸铵等爆炸性危险化学品、液氯等剧毒化学品和构成重大危险源的企业，逐一开展风险评估，对不满足安全条件的企业，限期采取搬迁改造措施。（市应急管理局负责）

9.深化经营储存环节安全治理。开展大型油气储存基地安全专项治理，落实“一库一策”整改方案，提升本质安全水平和安全管理水平，全部达到中、低风险等级。开展构成重大危险源的中小油气储存企业和化学品储罐集中区专项治理，重点推进风险评估、分类整治、优化布局、信息智控等措施，推进建立安全风险评估管控长效机制。（市应急管理局、市港航事业发展中心按职责分工负责）开展港口危货储罐安全风险评估，建立问题隐患和整改措施“两张清单”，落实安全管控措施。（市港航事业发展中心负责）

10.深化运输环节安全治理。开展油气长输管道安全专项治理，实施管道占压、交叉穿跨越等隐患整治“回头看”，实现外部隐患清零；及时识别、动态管控人员密集型高后果区、地质灾害易发区，完善安全防控措施，健全联防联控机制。（市发改委牵头，市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市自然资源和规划局配合）加快危险货物运输车辆停车场规划建设，实现港区、化工园区及其他重点区域停车场地和停车需求基本匹配，并按要求设置应急救援相关人员装备。（市交通运输局、市自然资源和规划局、市港航事业发展中心按职责分工负责）加强危险货物运输联合执法检查，深化常压液体危险货物罐车治理，排查化解事故多发路段安全风险。加强部门协作，对托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物道路运输全流程动态监管。（市交通运输局牵头，市公安局、市应急管理局配合）100%完成港口危险货物企业安全生产第三方抽检。（市港航事业发展中心负责）

11.深化使用环节安全治理。开展非许可化工医药企业安全治理，按要求落实设计诊断和安全评价，参照生产企业标准推进反应安全风险评估、自动化控制装备改造、从业人员学历资质达标、危险区域内控制室等人员密集场所搬迁改造等工作。（市应急管理局负责）加强对医疗机构、学校、科研院所等单位危险化学品使用安全管理，系统评估涉危险化学品实验室安全风险等级，实施分级分类监管。（市教育局、市卫健委、市科技局按职责分工负责）

12.深化废弃处置环节安全治理。统筹推进废弃危险化学品等危险废物处置的安全生产与生态环境等部门监管协作和联合执法工作机制运行，督促企业对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水罐（池）、焚烧炉等重点环保设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，落实风险防控各项措施，确保安全运行。（市生态环境局、市应急管理局按职责分工负责）开展危险废物专项整治“回头看”，全面排查废弃危险化学品等危险废物，重点整治化工园区、化工企业存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题，确保危险废物贮存、运输、处置安全。（市生态环境局负责）

（四）夯实安全基础体系

13.加强安全监管力量。提升危险化学品安全监管执法人员专业能力，严把人员进入关，统筹调配专业力量，到2022年底，市、县应急管理部门及化工园区危险化学品安全监管执法人员中具有安全生产相关专业学历和实践经验的不低于在职人员的75%。加强危险化学品安全监管执法人员培训，组织近三年入职或转岗人员参加不少于2周的集中培训。（市应急管理局负责）

14.加强化工人才培养。把化工过程安全管理等知识纳入相关高职院校化工与制药类专业核心课程体系，推动高职高专院校加强以化工生产工艺、化工安全和危险化学品安全管理为特色的专业建设，培养危险化学品领域高级安全人才。支持化工企业通过定向培养、校企联合办学，加强专业人才培养。加强本地危险化学品专家队伍培养，组建全市安全生产管理协会，搭建政府、企业、专家互动交流平台，服务企业、协助政府部门开展安全生产工作。临海市要加快推进危险化学品重点人员特种作业实训基地建设，其他化工园区可采取自建、共建或委托服务等方式，实现化工园区都有配套的实训基地，为从业人员提供安全技能实训服务。（市教育局、市应急管理局按职责分工负责）

15.加强从业人员培训。提升从业人员素质，涉及“两重点一重大”的危险化学品企业主要负责人具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；危险化学品企业按照《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）要求，配备专职安全生产管理人员和高风险岗位操作人员。组织参加危险化学品企业工伤预防能力提升培训，落实企业安全生产分管负责人、管理人员、班组长集中轮训制度，完成危险化学品重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人轮训。实施危险化学品企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全技能提升晋级培训，到2022年底，重点岗位员工职业技能晋级培训覆盖率达到50%。（市应急管理局、市人社局按职责分工负责）

16.加强专家指导服务。健全完善专家常态化专家指导服务机制，对临海市“三个一”建设（本地化专家队伍建设、化工实训基地建设、企业培训空间建设）、各化工园区“五个一体化”建设、高危企业安全风险诊断和隐患分类整治等进行指导帮扶，提升风险管控和事故防范能力。（市应急管理局负责）

（五）创新建设应用体系

17.强化机制创新建设。坚持系统谋划、立足实战，鼓励化工园区和企业开展“工业互联网+危化安全生产”应用试点工作，建设双重预防机制、特殊作业、人员定位、智能巡检等基础功能数字化，做到精准预警风险、系统管控风险。（市应急管理局、市经信局按职责分工负责）各地结合实际，持续开展安全监管创新机制建设，创新CDMO项目审批监管机制（临海市安委办），探索化工设备全生命周期安全管理机制（仙居县安委办），实施环保设施建设与运行安全监管机制（天台县安委办），完善动火等特殊作业安全监管机制（椒江区安委办）。各地要深入总结试点工作经验，对工作措施有力、可操作性强、创新成果明显的，将予以全市推广。（市应急管理局牵头）

18.推进危险化学品风险防控集成化管理。动态完善系统数据，对重大危险源企业试行安全风险分级管控和常态化监测预警，实现部、省、市、县、化工园区与企业上下贯通、联网管控、信息共享。推动危险化学品全生命周期监管信息共享平台使用，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对危险化学品各环节进行全过程信息化管理和监控。（市应急管理局负责）

19.推广应用新版化学品登记系统。依托国家危险化学品登记综合服务系统，补录更新危险化学品生产、进口企业相关信息，开展化工医药企业安全生产信息登记。加强国家危险化学品登记综合服务系统应用，实现国家、省、市、县和化工园区五级贯通，对每个企业每种危险化学品实施“一企一品一码”管理，推动企业在产品包装、运输车辆上印刷、粘贴或栓挂安全信息码，为危险化学品危害信息高效传递和实施全生命周期精准监管提供基础支撑。（市应急管理局负责）

三、时间安排

集中治理为期一年，从即日起至2023年1月，分动员部署、集中治理、总结验收三个阶段。

（一）动员部署阶段（即日起至2022年2月28日）。各地要结合实际制定具体工作方案，建立本地区措施清单、责任清单、进度清单等“三张清单”，全面动员部署。各有关单位要结合实际制定专项方案，在本领域部署推进危险化学品安全风险集中治理工作。

（二）集中治理阶段（2022年3月1日至2022年11月30日）。各地和各有关单位要对照“三张清单”高标准推进集中治理各项工作，注重防范重大安全风险，注重消除重大事故隐患，确保集中治理取得实效。

（三）总结验收阶段（2022年12月1日至2023年1月31日）。各地和各有关单位要全面梳理总结，及时查漏补缺，推动巩固提升，建立健全危险化学品领域安全风险防控长效机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各地、各有关单位主要负责人和相关负责人要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，切实提高防范化解危险化学品重大安全风险的政治站位和思想认识，结合市委办、市府办《关于全面深化危险化学品安全生产工作的实施意见》和危险化学品安全专项整治三年行动2022年度任务完成情况，制定细化工作方案，压实责任、细化任务、倒排进度，逐项抓好落实。

（二）加强宣传引导。各地、各有关单位要围绕健全安全责任体系、完善重大风险防范体系、深化全链条治理体系、夯实安全基础体系和创新建设应用体系，创新工作方法，完善重点保障制度措施。要及时总结经验做法，加强宣传推广，发挥典型带动作用。同时，要对集中治理走形式、责任措施不落实、违法违规生产经营等突出问题从严处理，加强警示教育，保持高压态势，营造良好的安全氛围。

（三）加强工作督导。各地和各有关单位要把本方案确定的工作任务纳入年度安全生产工作计划，加大督促检查力度；要严格执法检查，督促企业全面落实主体责任，对重大风险隐患长期得不到有效治理的要依法依规严肃查处；要坚持寓执法于服务之中，全面提高治理成效。市安委会将适时组织专项督查和调度指导，通报有关情况，并将集中治理工作纳入对县级政府和市安委会成员单位安全生产年度考核内容。

请各地和市级有关单位确定一名联络员（联络员名单于2022年3月3日前报市安委办），并于每月月底前将集中治理开展情况书面报告市安委办。联系人：王跃，联系电话（传真）：0576-88511396，浙政钉：18705866721。

附件：台州市危险化学品安全风险集中治理任务清单

附件

# 台州市危险化学品安全风险集中治理任务清单

| 序号 | 治理措施 | 具体任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化专委会统筹协调 | 完善市、县两级工矿和危险化学品安全专委会工作机制，明确职能部门工作职责，健全督查、考核、协商、联合执法等相关制度。 | 市工矿和危险化学品安全专委办 | 市工矿和危险化学品安全专委会相关成员单位、各地专委会 | 2022年6月 |
| 2 |  | 建立市、县两级危险化学品安全专委会专家组。 | 市工矿和危险化学品安全专委办 | 市工矿和危险化学品安全专委会相关成员单位、各地专委会 | 2022年11月 |
| 3 | 压实政府监管责任 | 加强本地区危险化学品安全监管，强化各地以及化工园区安全监管职责，落实落细监管执法责任，配齐配强专业监管执法力量，建立完善与区域发展相适应的危险化学品安全监管工作体系。 | 市安委办 | 各地党委政府 | 2022年6月 |
| 4 |  | 各地各级建立本区域本层级突出问题（重大风险）和整改措施“两张清单”，实现安全风险标准化起底，发挥基层网格化作用，逐项明确安全防范责任单位。 | 市安委办 | 各地党委政府 | 2022年4月 |
| 5 |  | 逐条落实《关于全面深化危险化学品安全生产工作的实施意见》和《台州市危险化学品安全专项整治三年行动工作方案》明确的具体任务，确保按时保质完成。 | 市安委办 | 市安委会相关成员单位 | 2022年12月 |
| 6 | 落实企业主体责任 | 制定危险化学品企业履行安全生产和消防安全主体责任事项清单，实施企业履职情况记销分制。 | 市应急管理局、市消防救援支队按职责分工负责 |  | 2022年6月 |
| 7 |  | 推进基于数字化的危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化重大危险源监测预警、每日承诺公示等数字系统的应用，不断提升企业事故防范能力。 | 市应急管理局 |  | 持续推进 |
| 8 |  | 督促企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求开展风险隐患排查治理。 | 市应急管理局 |  | 持续推进 |
| 9 | 防范化工园区安全风险 | 全面贯彻落实工业和信息化部等六部委《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，做好部、省级复核认定准备工作。 | 市经信局 | 市生态环境局、市应急管理局 | 2022年12月 |
| 10 |  | 以创建“平安化工园区”为载体，推动全市7个化工园区以安全监管、危险源监控、人流物流管控、应急救援、社会化服务等“五个一体化”为重点的安全整治提升，完善化工园区数字化平台，落实化工园区封闭式管理；加快推进临海化工园区扩园和天台苍山化工集聚区建设；完成仙居危险化学品专用停车场建设，加强椒江、临海等危险化学品专用停车场管理，彻底消除危险化学品车辆乱停车现象；未达到一般风险等级的化工园区，严禁新建、扩建危险化学品建设项目。 | 市安委办 | 市应急管理局、市发改委、市经信局、市交通运输局、市生态环境局、市消防救援支队等 | 2022年6月 |
| 11 |  | 开展化工重点监控点上报评价认定，推动提升重点监控点安全风险防范能力。 | 市经信局 | 市生态环境局、市应急管理局 | 2022年9月 |
| 12 |  | 临海、仙居等重点化工园区按照化工处置专业消防救援站标准建强综合性消防救援力量。 | 市消防救援支队 |  | 2022年12月 |
| 13 | 防范建设项目安全风险 | 严把危险化学品建设项目审批关口，严格准入标准，优化危险化学品企业布局。 | 市应急管理局 | 市发改委、市经信局 | 持续开展 |
| 14 |  | 规范行政审批行为，建立危险化学品建设项目安全专家库，落实危险化学品建设项目安全审查细则和中试安全管理规定，源头把控项目安全条件。 | 市应急管理局 |  | 2022年6月 |
| 15 |  | 加强危险化学品产业转移安全监管，支持设有化工园区的限制发展县域引进本质安全型危险化学品企业。 | 市应急管理局 | 市发改委、市经信局 | 持续开展 |
| 16 | 防范重大危险源安全风险 | 完善重大危险源“消地协作”督导检查工作机制，按照应急管理部统一部署开展重大危险源专项督导检查，全面落实重大危险源安全包保责任制。 | 市应急管理局、市消防救援支队按职责分工负责 |  | 持续开展 |
| 17 | 防范老旧装置安全风险 | 全面排查危险化学品生产、使用许可企业涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器等设备设施达到设计使用年限，或实际投产运行时间超过20年的老旧装置，要精准评估安全风险，确定风险等级，实施分类整治。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 18 |  | 加强老旧装置安全运行监控，建立长周期安全运行的技术保障体系和更新机制。鼓励先进安全科技应用，力争更多企业实现微通道反应器、管式反应器等先进工艺技术工业化应用。 | 市应急管理局 | 市经信局、市科技局 | 2022年11月 |
| 19 |  | 督促指导企业制定超过20年老旧消防设施改进计划，分步完成老旧消防设施改造。 | 市消防救援支队 |  | 2022年11月 |
| 20 | 深化生产环节安全治理 | 开展高危细分领域安全专项治理，对涉硝酸铵、有机硅和硝化、光气化、氟化工艺等企业实施专项整治问题落实情况“回头看”。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 21 |  | 开展涉苯乙烯、丁二烯和重氮化工艺等企业专项治理，推动建立安全风险防控长效机制。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 22 |  | 提升高危工艺自动化控制水平，全面完成9人以上（不含本数）重点监管工艺、涉爆和剧毒车间改造减员以及建成9年以上（不含本数）以重点监管工艺为主的危险化学品生产线技术改造。全面完成涉硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等工艺上下游配套装置自动化控制改造，最大程度减少高危区域作业人员。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 23 |  | 开展化工园区外高危危险化学品企业排查整治，对涉及危险化工工艺、硝酸铵等爆炸性危险化学品、液氯等剧毒化学品和构成重大危险源的企业，逐一开展风险评估，对不满足安全条件的企业，限期采取搬迁改造措施。 | 市应急管理局 | 市经信局 | 持续开展 |
| 24 | 深化经营储存环节安全治理 | 开展大型油气储存基地安全专项治理，落实“一库一策”整改方案，提升本质安全水平和安全管理水平，全部达到中、低风险等级。 | 市应急管理局、市港航事业发展中心按职责分工负责 |  | 2022年11月 |
| 25 |  | 开展构成重大危险源的中小油气储存企业和化学品储罐集中区专项治理，重点推进风险评估、分类整治、优化布局、信息智控等措施，推进建立安全风险评估管控长效机制。 | 市应急管理局、市港航事业发展中心按职责分工负责 |  | 持续开展 |
| 26 |  | 开展港口危货储罐安全风险评估，建立问题隐患和整改措施“两张清单”，落实安全管控措施。 | 市港航事业发展中心 |  | 2022年11月 |
| 27 | 深化运输环节安全治理 | 开展油气长输管道安全专项治理，实施管道占压、交叉穿跨越等隐患整治“回头看”，实现外部隐患动态清零。 | 市发改委 | 市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市自然资源和规划局 | 2022年11月 |
| 28 |  | 及时识别、动态管控油气长输管道穿越人员密集型高后果区、地质灾害易发区，完善安全防控措施，健全联防联控机制。 | 市发改委 | 市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市自然资源和规划局 | 持续开展 |
| 29 |  | 加快危险货物运输车辆停车场规划建设，实现港区、化工园区及其他重点区域停车场地和停车需求基本匹配，并按要求设置应急救援相关人员装备。 | 市交通运输局、市自然资源和规划局、市港航事业发展中心按职责分工负责 |  | 2022年12月 |
| 30 |  | 加强危险货物运输联合执法检查，深化常压液体危险货物罐车治理，排查化解事故多发路段安全风险。 | 市交通运输局 | 市公安局、市应急管理局 | 持续开展 |
| 31 |  | 加强部门协作，对托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物道路运输全流程动态监管。 | 市交通运输局 | 市公安局、市应急管理局 | 持续开展 |
| 32 |  | 100%完成港口危险货物企业安全生产第三方抽检。 | 市港航事业发展中心 |  | 2022年3月 |
| 33 | 深化使用环节安全治理 | 开展非许可化工医药企业安全治理，按要求落实设计诊断和安全评价，参照生产企业标准推进反应安全风险评估、自动化控制装备改造、从业人员学历资质达标、危险区域内控制室等人员密集场所搬迁改造等工作。 | 市应急管理局 |  | 持续开展 |
| 34 |  | 加强对医疗机构、学校、科研院所等单位危险化学品使用安全管理，系统评估涉危险化学品实验室安全风险等级，实施分级分类监管。 | 市教育局、市卫健委、市科技局按职责分工负责 |  | 2022年11月 |
| 35 | 深化废弃处置环节安全治理 | 统筹推进废弃危险化学品等危险废物处置的安全生产与生态环境等部门监管协作和联合执法工作机制运行，督促企业对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水罐（池）、焚烧炉等重点环保设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，落实风险防控各项措施，确保安全运行。 | 市生态环境局、市应急管理局按职责分工负责 |  | 2022年11月 |
| 36 |  | 开展危险废物专项整治“回头看”，全面排查废弃危险化学品等危险废物，重点整治化工园区、化工企业存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题，确保危险废物贮存、运输、处置安全。 | 市生态环境局 |  | 持续开展 |
| 37 | 加强安全监管力量 | 提升危险化学品安全监管执法人员专业能力，严把人员进入关，统筹调配专业力量，到2022年底，市、县应急管理部门及化工园区危险化学品安全监管执法人员中具有安全生产相关专业学历和实践经验的不低于在职人员的75%。 | 市应急管理局 |  | 2022年12月 |
| 38 |  | 加强危险化学品安全监管执法人员培训，组织近三年入职或转岗人员参加不少于2周的集中培训，组织到大型化工和危险化学品企业进行实训。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 39 | 加强化工人才培养 | 把化工过程安全管理等知识纳入相关高职院校化工与制药类专业核心课程体系，推动高职高专院校加强以化工生产工艺、化工安全和危险化学品安全管理为特色的专业建设，培养危险化学品领域高级安全人才。 | 市教育局、市应急管理局按职责分工负责 |  | 2022年11月 |
| 40 |  | 支持化工企业通过定向培养、校企联合办学，加强专业人才培养。 | 市教育局、市应急管理局按职责分工负责 |  | 2022年10月 |
| 41 |  | 加强本地危险化学品专家队伍培养，组建全市安全生产管理协会。 | 市应急管理局 |  | 2022年10月 |
| 42 |  | 临海市要加快推进危险化学品重点人员特种作业实训基地建设，其他化工园区可采取自建、共建或委托服务等方式，实现化工园区都有配套的实训基地，为从业人员提供安全技能实训服务。 | 市应急管理局 |  | 2022年12月 |
| 43 | 加强从业人员培训 | 提升从业人员素质，涉及“两重点一重大”的危险化学品企业主要负责人具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 | 市应急管理局 |  | 2022年12月 |
| 44 |  | 危险化学品企业按照《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）要求，配备专职安全生产管理人员和高风险岗位操作人员。 | 市应急管理局 |  | 2022年12月 |
| 45 |  | 组织参加危险化学品企业工伤预防能力提升培训，落实企业安全生产分管负责人、管理人员、班组长集中轮训制度，完成危险化学品重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人轮训。 | 市应急管理局、市人社局按职责分工负责 |  | 2022年12月 |
| 46 |  | 实施危险化学品企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全技能提升晋级培训，到2022年底，重点岗位员工职业技能晋级培训覆盖率达到50%。 | 市应急管理局、市人社局按职责分工负责 |  | 2022年12月 |
| 47 | 加强专家指导服务 | 健全完善专家常态化专家指导服务机制，对临海市“三个一”建设（本地化专家队伍建设、化工实训基地建设、企业培训空间建设）、各化工园区“五个一体化”建设、高危企业安全风险诊断和隐患分类整治等进行指导帮扶，提升风险管控和事故防范能力。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 48 | 强化机制创新建设 | 鼓励化工园区和企业开展“工业互联网+危化安全生产”应用试点工作，建设双重预防机制、特殊作业、人员定位、智能巡检等基础功能数字化，做到精准预警风险、系统管控风险。 | 市经信局、市应急管理局按职责分工负责 |  | 2022年11月 |
| 49 |  | 创新CDMO项目审批监管机制。 | 市应急管理局 | 临海市安委办 | 2022年6月 |
| 50 |  | 探索化工设备全生命周期安全管理机制。 | 市应急管理局 | 仙居县安委办 | 2022年6月 |
| 51 |  | 实施环保设施建设与运行安全监管机制。 | 市应急管理局 | 天台县安委办 | 2022年6月 |
| 52 |  | 完善动火等特殊作业安全监管机制。 | 市应急管理局 | 椒江区安委办 | 2022年6月 |
| 53 |  | 深入总结试点工作经验，对工作措施有力、可操作性强、创新成果明显的，将予以全市推广。 | 市应急管理局 |  | 2022年12月 |
| 54 | 推进危险化学品风险防控集成化管理 | 动态完善系统数据，对重大危险源企业实行安全风险分级管控和常态化监测预警，实现部、省、市、县、化工园区与企业上下贯通、联网管控、信息共享。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 55 |  | 推动危险化学品全生命周期监管信息共享平台使用，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对危险化学品各环节进行全过程信息化管理和监控。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 56 | 推广应用新版化学品登记系统 | 依托国家危险化学品登记综合服务系统，补录更新危险化学品生产、进口企业相关信息，开展化工医药企业安全生产信息登记。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 57 |  | 加强国家危险化学品登记综合服务系统应用，实现国家、省、市、县和化工园区五级贯通。 | 市应急管理局 |  | 2022年11月 |
| 58 |  | 对每个企业每种危险化学品实施“一企一品一码”管理，推动企业在产品包装、运输车辆上印刷、粘贴或栓挂安全信息码，为危险化学品危害信息高效传递和实施全生命周期精准监管提供基础支撑。 | 市应急管理局 | 市交通运输局 | 持续推进 |

抄送：省安委办，市府办，各县（市、区）、台州湾新区安委办。

台州市安全生产委员会办公室 2022年2月25日印发